Jour 1
-Répartition des sujets
-Création du tableau des difficultés
-Plan de la page d'article
-Plan de la page d’accueil
-Démarrage de la fiche métier dev back end
-Démarrage de la structure html de la page d'accueil

---
Jour 2
- Mise en place du plan du footer
- Création de la navbar dans header
- Continuité des recherches sur nos différents sujets
- Insertion logo title onglet

---
Jour 3
- Création et insertion logo + insertion dans l’onglet
- Recherches sur les différents articles
- Textes articles sur les métiers : terminé
- Avancement de la structure html page accueil
- Fiche métier plan

---
Jour 4
- Création des liens
- Création page contact
- Création page équipe
- Création page formateur
- Création notre approche

---
Jour 5
- Démarrage des animations textes et images
- Démarrage choix couleurs
- Démarrage style page accueil
- Liens pages terminés
- Recherche logo formateur terminé

---
Jour 6
- Choix couleurs,police et style
- Animation
- Liens pages
- Travail sur les styles des différentes pages

---
Jour 7
- Filage de différentes pages
- Correction textes
- Animations
- Vérification des obligations à respecter